招 标 文 件

项目名称：龙腾广场2#楼空调设备采购及安装工程

招标单位：成都芝兰御锦城房地产开发有限公司

招标时间：2022年1月11日至2022年1月19日

龙腾广场2#楼空调设备采购及安装工程

招标公告

# 一、招标项目：

# 龙腾广场2#楼空调设备采购及安装工程。

二、项目地址：

成都市成华区圣灯街道办事处东华社区2组东华一路与成华大道交汇处，龙腾广场项目部。

# 三、投标人资格要求：

1、投标人需具备独立法人资格，具备机电设备经营范围及安装资质。

2、近2年内在四川、重庆范围内完成同等规模工程3个以上。

3、无不良履约信用记录，未被有关行政主管部门市场禁入。

# 三、报价要求及付款方式

# 1、报价要求：

# （1）空调设备选用“海尔”、“美的”、“格力”、“海信”或同档次品牌。

# （2）依据甲方提供空调设计方案，乙方各自选用品牌，合理配置冷量/热量和选择机型，自拟报价清单。允许投标单位在满足使用功能前提下对方案进行合理优化。

# （3）公寓样板房空调按两个1p加一个1.5P，三台分体机报价。

# （4）报价清单设备和安装分别列表，分别汇总后再汇总总价。设备要求提供全额13%增值税专用发票，安装（含人工及辅材等）要求提供全额9%增值税专用发票。

# （5）允许设备和安装用不同单位联合投标。

# 2、付款方式：

# （1）合同手续完善，施工单位进场后5个工作日内支付预付款10000元。

# （2）全部施工完毕经甲方验收合格并办理完结算手续，开盘后（预计10月1日开盘）10个工作日内甲方支付到应结算总金额的50%；（本次付款时全额无息退还履约保证金）

# （3）开盘三个月后，10个工作日内甲方支付到应结算总金额的97%；

# （4）质保金3%，质保期2年，甲方验收合格并办理完结算手续后算起，质保到期经甲方确认后10个工作日内支付。

# 四、招标文件的获取

# 有意参与投标的单位可在招标时间内，凭企业营业执照及资质文件领取招标文件。

# 联系人：杨永波15583122233   贾科18782674017

# 五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为：2022年1月19日13:30；

2、投标文件递交地点为：成华区龙腾广场项目办公室

# 3、投标文件递交联系人：杨永波15583122233   贾科18782674017

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

成都市芝兰御锦城房地产开发有限公司

2022年1月11日

# 投标须知

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：成都市芝兰御锦城房地产开发有限公司 地 址：成华区圣灯街道办事处东华社区2组 |
| 2 | 招标内容 | 龙腾广场2#楼空调设备采购及安装工程，包括售楼部、办公区、公寓样板间 |
| 3 | 工期要求 | 暂定工期：2022年 2月16日至4月30日。 具体时间以招标人书面通知为准。 |
| 4 | 质量要求 | 达到国家及地方现行标准、规范要求。 |
| 5 | 投标人资格 | 1、投标人需具备独立法人资格，具备机电设备经营范围及安装资质。 2、近2年内在四川、重庆范围内完成同等规模工程3个以上。（提供合同复印件盖章） 3、无不良履约信用记录，未被有关行政主管部门市场禁入。 |
| 6 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织踏勘现场 联系人：杨永波15583122233 |
| 7 | 招标答疑 | 投标单位可在1月14日17:00前以书面形式提出。 招标单位将统一进行回复。招标答疑专用邮箱：1160120568@qq.com |
| 8 | 招标文件的构成 | 龙腾广场2#楼空调设备采购及安装招标文件 附件一：暖通设计方案 附件二：空调采购及安装合同模板 |
| 9 | 投标时间 | 2022年1月11日至2022年1月19日13：30 |
| 10 | 投标文件份数 | 正副本各一份；投标文件U盘电子档一份。 |
| 11 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金10000.00（壹万元整）；（打款凭据粘贴于投标文件袋背面） 开户人：成都市芝兰御锦城房地产开发有限公司 开户行：中国农业银行成都圣灯支行 账 号：22 8178 0104 0012 654 交纳方式：投标单位必须在递交标书之前，以转账方式交纳（未中标单位投标保证金在确认中标后5个工作日内无息退还；中标单位投标保证金则转为履约保证金。） |
| 12 | 投标有效期 | 20日历天(从投标截止之日算起) |
| 13 | 封面要求 | 封面标题：龙腾广场2#楼空调系统采购及安装工程投标文件 招标单位：成都市芝兰御锦城房地产开发有限公司 投标单位：注明单位名称 投标时间：2022年1月19日 |
| 14 | 递交投标文件递交地址 | 成都市成华区圣灯街道办事处东华社区2组东华一路与成华大道交汇处，龙腾广场项目部。 |
| 15 | 报价要求 | 1、设备选用“海尔”、“美的”、“格力”、“海信”或同档次品牌。 2、依据甲方提供暖通设计方案，乙方各自选用品牌，合理配置冷量/热量和选择机型，自拟报价清单。允许投标单位在满足使用功能前提下对方案进行合理优化。 3、公寓样板房空调按两个1p加一个1.5P，三台分体机报价。 4、报价清单设备和安装分别列表，分别汇总后再汇总总价。设备要求提供全额13%增值税专用发票，安装（含人工及辅材等）要求提供全额9%增值税专用发票。 5、允许设备和安装用不同单位联合投标。 |
| 16 | 付款方式 | （1）合同手续完善，施工单位进场后5个工作日内支付预付款5万元。 （2）全部施工完毕经甲方验收合格并办理完结算手续，开盘后（预计10月1日开盘）10个工作日内甲方支付到应结算总金额的50%；（本次付款时全额无息退还履约保证金） （3）开盘三个月后，10个工作日内甲方支付到应结算总金额的97%； （4）质保金3%，质保期2年，甲方验收合格并办理完结算手续后算起，质保到期经甲方确认后10个工作日内支付。 |
| 17 | 开标时间 | 2022年1月19日13:30（投标单位参与现场开标） |
| 18 | 开标地点 | 成都市成华区圣灯街道办事处东华社区2组东华一路与成华大道交汇处，龙腾广场项目部。 |
| 19 | 评标原则 | 合理低价中标 |
| 20 | 逾期送达或未送达指定地点的投标文件 | 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。逾期送达的投标文件由投标人自行带回(不拆封)，所有损失由投标人自行承担。 |

授权委托书

本授权委托书声明：我           系                     的法定代表人，现授权委托                的            为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别：           年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：       年     月     日